Zero Trust Architecture Roadmap

AuditSphere® — Rencana Strategis Transformasi Arsitektur Keamanan 3 Tahun

Document Control

| Field | Nilai |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | ZTAR-001 |
| Judul | Zero Trust Architecture 3-Year Implementation Roadmap |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Berlaku | 28 September 2026 |
| Pemilik Dokumen | Security Officer & Lead Enterprise Architect |
| Penulis | Security Officer & Infrastructure Architect |
| Approver | Direktur Utama |
| Klasifikasi | Confidential |
| Kontrol ISO | ISO/IEC 27001:2022 A.8.20, A.8.22, A.5.15, A.8.5, NIST SP 800-207, CISA ZTMM |
| Review Berikutnya | 28 September 2027 |

1. Visi, Prinsip Dasar & Tujuh Pilar Zero Trust

Roadmap ini menetapkan arah strategis transformasi arsitektur keamanan PT Bina Audita Indonesia menuju prinsip Never Trust, Always Verify dan Assume Breach selama periode 3 tahun.

| Pilar Zero Trust | Fokus Transformasi Teknis |
| --- | --- |
| 1. Identity | Autentikasi terpusat, SSO universal, MFA adaptif, kontrol akses least-privilege, dan PAM. |
| 2. Device | Manajemen perangkat melalui MDM, penilaian postur kepatuhan perangkat, dan integrasi EDR. |
| 3. Network | Mikrosegmentasi antar-service, enkripsi lalu lintas mTLS, dan software-defined perimeter (SDP). |
| 4. Application | Otorisasi level aplikasi granular (PEP/PDP), API Gateway security, dan runtime defense. |
| 5. Data | Klasifikasi data otomatis, proteksi DLP, enkripsi data saat diam (at-rest) dan berpindah (in-transit). |
| 6. Visibility | Sentralisasi telemetri aktivitas via SIEM, korelasi UEBA, dan dashboard analitik terpadu. |
| 7. Automation | Orkestrasi respons insiden otomatis melalui SOAR dan playbook remediasi dinamis. |

2. Model Kematangan (CISA Maturity Model)

| Tingkat Kematangan | Karakteristik Postur Keamanan Organisasi |
| --- | --- |
| Level 1: Traditional | Keamanan berbasis perimeter klasik; kepercayaan implisit pada jaringan lokal; audit manual. |
| Level 2: Initial | Mulai menerapkan SSO, MFA dasar, segregasi jaringan dasar, dan logging sentral. |
| Level 3: Advanced | Mikrosegmentasi luas, akses berbasis konteks risiko, EDR/MDM terintegrasi, DLP aktif. |
| Level 4: Optimal | Zero Trust penuh; continuous verification dinamis; orkestrasi otomatis respons via SOAR. |

3. Roadmap Pelaksanaan 3 Tahun (Tahun 1 s/d Tahun 3)

| Fase Pelaksanaan | Milestone & Deliverables Kuartalan |
| --- | --- |
| Tahun 1 (Foundation) | Q1: Asesmen gap & roadmap ¦ Q2: SSO & MFA universal ¦ Q3: MDM & EDR ¦ Q4: Mikrosegmentasi inti |
| Tahun 2 (Advanced) | Q1: PEP API Gateway ¦ Q2: Data classification & DLP ¦ Q3: SIEM & UEBA ¦ Q4: SOAR automation dasar |
| Tahun 3 (Optimization) | Q1: Continuous verification ¦ Q2: Risk-based dynamic access ¦ Q3: ML analytics ¦ Q4: Optimal Level 4 |

4. Manajemen Risiko, Metrik KPI & Sign-Off

| Tantangan / Risiko | Strategi Mitigasi Proaktif | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- |
| Kompleksitas Implementasi | Terapkan pendekatan bertahap (phased rollout) per departemen. | Technical Lead |
| Resistensi Pengguna | Program change management, edukasi berkala, dan UX ramah pengguna. | HR / People Lead |
| Biaya & Kebutuhan Tools | Prioritisasi inisiatif berdampak tinggi dan optimasi open-source teruji. | CISO / Finance |
| Vendor Lock-In | Gunakan arsitektur modular dengan standar terbuka (OIDC, SAML, STIX). | Architect Lead |

| Indikator Kinerja Zero Trust | Target Sasaran | Keterangan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
| Adopsi Multi-Factor Authentication | 100% | Wajib aktif pada seluruh akun tanpa pengecualian. |
| Kepatuhan Endpoint (MDM & EDR) | ≥ 95% | Perangkat non-patuh diblokir dari akses jaringan internal. |
| Cakupan Mikrosegmentasi Jaringan | 100% Core Services | Isolasi lalu lintas lateral antar service backend. |
| Target Kematangan Zero Trust | Level 4 (Optimal) | Pencapaian evaluasi akhir pada penutupan Tahun ke-3. |

| Jabatan Pengesah | Nama Pejabat | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Direktur Utama | Direktur Utama | [Ditandatangani Digital] | 28 September 2026 |
| Security Officer | Security Officer | [Ditandatangani Digital] | 28 September 2026 |
| Technical Lead | Technical Lead | [Ditandatangani Digital] | 28 September 2026 |