AI Risk Assessment

AuditSphere® — Framework Penilaian Risiko Kecerdasan Buatan

Document Control

| Field | Nilai |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | AIRA-001 |
| Judul | AI Risk Assessment Framework & Risk Register |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Berlaku | 28 September 2026 |
| Pemilik | Security Officer |
| Penulis | Security Officer & DPO |
| Approver | Direktur Utama |
| Klasifikasi | Internal |
| Kontrol ISO | ISO/IEC 27001:2022 A.5.7, A.8.28, A.5.34, Klausul 6.1, ISO/IEC 42001 |
| Review Berikutnya | 28 September 2027 (Minimal 1 tahun sekali) |

Riwayat Revisi

| Versi | Tanggal | Penulis | Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28 September 2026 | Security Officer & DPO | Rilis awal framework penilaian risiko AI dan risk register komprehensif. |

1. Tujuan & Ruang Lingkup

Menyediakan framework penilaian risiko AI untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang timbul dari pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan di lingkungan PT Bina Audita Indonesia serta produk AuditSphere®.

Ruang lingkup mencakup: seluruh model AI/LLM internal, model AI tersemat pada produk AuditSphere®, autonomous agent/chatbot, serta penyedia vendor AI eksternal.

2. Istilah & Definisi

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| AI Risk | Potensi kerugian operasional, reputasi, legal, atau privasi dari pemanfaatan sistem AI. |
| Harm | Kerugian nyata yang dialami oleh individu, organisasi, atau pihak ketiga. |
| Bias | Ketidakadilan sistemik dalam pengambilan keputusan atau generasi konten model. |
| Explainability | Kemampuan menyajikan alasan yang dapat dimengerti manusia atas hasil keputusan AI. |
| Robustness | Ketahanan sistem menghadapi data anomali, noise, dan serangan adversarial. |
| Privacy Risk | Potensi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi melalui inferensi AI. |
| Security Risk | Celah teknis yang memungkinkan kompromi integritas atau ketersediaan sistem AI. |

3. Skala Penilaian Risiko (Likelihood & Impact)

| Skor | Kategori Likelihood | Deskripsi Frekuensi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sangat Jarang | < 1 kali per 5 tahun |
| 2 | Jarang | 1 kali per 2–5 tahun |
| 3 | Mungkin | 1 kali per tahun |
| 4 | Sering | 1 kali per 6 bulan |
| 5 | Hampir Pasti | > 1 kali per bulan |

| Skor | Kategori Impact | Deskripsi Dampak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tidak Signifikan | Dampak minimal; tidak ada gangguan layanan atau kerugian finansial. |
| 2 | Minor | Dampak kecil; penanganan melalui prosedur rutin internal. |
| 3 | Moderat | Dampak sedang; potensi kebocoran data non-kritis; penanganan tim teknis. |
| 4 | Mayor | Dampak besar; kebocoran PII; denda regulasi; pemberitaan negatif. |
| 5 | Katastrofik | Dampak sangat besar; kelumpuhan sistem; tuntutan hukum berat; izin dicabut. |

| Skor (L × I) | Level Risiko | Tindakan & SLA Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| 1 – 4 | Low | Accept / Monitor secara berkala |
| 5 – 9 | Medium | Mitigasi terencana (SLA 30 hari) |
| 10 – 16 | High | Mitigasi prioritas tinggi (SLA 14 hari) |
| 17 – 25 | Critical | Mitigasi darurat / fiturnya ditangguhkan (SLA 7 hari) |

4. Identifikasi 25 Risiko AI & Rencana Mitigasi

| ID | Risiko Teridentifikasi | L | I | Skor | Level | Rencana Tindakan Mitigasi | PIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | Prompt injection pada chatbot | 4 | 5 | 20 | Critical | Input validation, sandboxing, rate limiting | Developer |
| SEC-02 | Data leakage via model prompt | 3 | 5 | 15 | High | DLP filter, data masking, zero retention | Security |
| SEC-03 | Model poisoning pada bobot model | 2 | 4 | 8 | Medium | Vendor assessment, SHA256 integrity check | Security |
| SEC-04 | Adversarial input manipulation | 3 | 4 | 12 | High | Schema validation, adversarial testing | Developer |
| SEC-05 | Insecure output handling (XSS/SQLi) | 4 | 4 | 16 | High | Context-aware encoding, no direct eval() | Developer |
| PRV-01 | Kebocoran Data Pribadi (PII) | 3 | 5 | 15 | High | Automated PII tokenizer, zero raw PII log | DPO |
| PRV-02 | Profiling tanpa consent subjek data | 2 | 4 | 8 | Medium | Consent management, human oversight | DPO |
| PRV-03 | Retensi data prompt melebihi batas | 3 | 3 | 9 | Medium | Auto-purge policy untuk cache & histori | DPO |
| PRV-04 | Cross-border data transfer non-adekuat | 2 | 4 | 8 | Medium | Standard Contractual Clauses (SCC) | DPO / Legal |
| BIA-01 | Bias dalam output rekomendasi | 4 | 4 | 16 | High | Pengujian bias algoritmik, diverse data | Security |
| BIA-02 | Diskriminasi otomatis dalam scoring | 3 | 5 | 15 | High | Algorithmic fairness review, peninjauan manual | Security |
| BIA-03 | Representasi data tidak adil | 3 | 3 | 9 | Medium | Validasi representasi dataset acuan | Security |
| ACC-01 | Halusinasi fakta atau pasal regulasi | 5 | 4 | 20 | Critical | Ground-truth RAG, sitasi sumber resmi | Developer |
| ACC-02 | Error faktual perhitungan audit | 4 | 3 | 12 | High | Cross-check kalkulasi otomatis, human sign-off | Developer |
| ACC-03 | Informasi standar audit kedaluwarsa | 4 | 3 | 12 | High | Pembaruan berkala basis pengetahuan ISO 2026 | Developer |
| COM-01 | Pelanggaran UU PDP No. 27/2022 | 3 | 5 | 15 | High | Audit kepatuhan DPO berkala | DPO |
| COM-02 | Pelanggaran hak cipta / IP dataset | 3 | 4 | 12 | High | Verifikasi lisensi model & atribusi | Legal |
| COM-03 | Pelanggaran regulasi AI global | 2 | 5 | 10 | High | Penyelarasan ISO/IEC 42001 | Legal |
| OPS-01 | Downtime layanan inferensi AI | 3 | 3 | 9 | Medium | Multi-vendor fallback & SLA vendor 99.9% | DevOps |
| OPS-02 | Lonjakan biaya token komputasi | 4 | 3 | 12 | High | Capping kuota token & billing alerts | Finance / DevOps |
| OPS-03 | Ketergantungan vendor (lock-in) | 3 | 3 | 9 | Medium | Desain abstraksi model modular | Technical Lead |
| REP-01 | Kritik publik atas respon AI salah | 3 | 4 | 12 | High | Prosedur respon krisis & klarifikasi | Communication |
| REP-02 | Hilangnya kepercayaan pengguna | 3 | 5 | 15 | High | Transparansi disclaimer & akuntabilitas | Top Management |
| REP-03 | Pemberitaan negatif di media | 2 | 4 | 8 | Medium | PR handling strategy & transparansi etis | Communication |

5. Evaluasi Risiko Residual Pasca Mitigasi

| ID | Nama Risiko | L Baru | I Baru | Skor | Level Residual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | Prompt injection | 2 | 4 | 8 | Medium (Acceptable) |
| SEC-02 | Data leakage via AI | 1 | 4 | 4 | Low (Controlled) |
| ACC-01 | Hallucination | 2 | 3 | 6 | Medium (Acceptable) |
| PRV-01 | PII leakage | 1 | 4 | 4 | Low (Controlled) |
| BIA-01 | Bias & Discrimination | 2 | 3 | 6 | Medium (Acceptable) |
| COM-01 | Kepatuhan UU PDP | 1 | 4 | 4 | Low (Controlled) |

6. Key Performance Indicators (KPI) & Sign-Off

| Indikator Kinerja | Target | Keterangan Evaluasi |
| --- | --- | --- |
| Sistem AI dengan Risk Assessment Valid | 100% | Seluruh sistem wajib memiliki dokumen AIRA aktif. |
| Insiden Keamanan AI Kritis | 0 Insiden | Target zero security incident fatal pada produksi. |
| Penyelesaian Mitigasi Tepat Waktu | ≥ 95% | Mitigasi selesai sesuai SLA (7/14/30 hari). |
| Risiko Residual Level High/Critical | 0 Kasus | Tidak ada risiko yang diterima pada status High/Critical. |
| Tinjauan Berkala Tahunan | 100% | Tinjauan lengkap dilaksanakan setiap 12 bulan. |

| Jabatan Pengesah | Nama Pejabat | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Direktur Utama | Direktur Utama | [Ditandatangani Digital] | 28 September 2026 |
| Security Officer | Security Officer | [Ditandatangani Digital] | 28 September 2026 |
| Data Protection Officer | DPO Lead | [Ditandatangani Digital] | 28 September 2026 |
| Technical Lead | Technical Lead | [Ditandatangani Digital] | 28 September 2026 |