LAPORAN HASIL AUDIT

No. : 020/LHA/01/KS IAD/2023

Tanggal : 22 September 2023

PADA

Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kepulauan Riau

PERIODE : Januari 2023 s.d Agustus 2023

SATUAN INTERNAL AUDIT

PT PLN INDONESIA POWER

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, JAKARTA 12950

SURAT TUGAS NO. /TGL : 020/ST/01/KSIAD/2023, Tanggal 22 September 2023

OBYEK AUDIT          : Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Kepulauan Riau

PERIODE AUDIT        : Januari 2023 s.d Agustus 2023

TANGGAL AUDIT        : 22 September 2023

LAPORAN HASIL AUDIT

No. 020/LHA/01/KS IAD/2023

I.  PENDAHULUAN

A. Landasan, Ruang Lingkup, Periode Audit dan Metode Audit

Ketersediaan dan Keandalan Pembangkit (EAF/EFOR), Efisiensi Pembangkit & Energi Primer, Kepatuhan K3LH, Manajemen Risiko, Pengadaan Barang/Jasa.

Pendekatan Risiko, Pengujian Terbatas Dokumen, dan Uji Petik (Non-statistical sampling).

1. Pendekatan Risiko

Metodologi yang diterapkan dalam pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan risiko atas pengujian efektivitas sistem pengendalian internal.

2. Pengujian dalam Pemeriksaan

Pemeriksaan kinerja pengelolaan dilakukan dengan pengujian terbatas pada dokumen yang disajikan.

3. Uji Petik Pemeriksaan (Sampling Audit)

Pengujian dilakukan secara uji petik (non-statistical sampling) berdasarkan judgement profesional auditor.

II. HAL-HAL POSITIF YANG DILAKUKAN

a. Sertifikat proper biru & Zero Accident Tahun 2023.

b. Pembentukan Tim P2K3 dan implementasi bulan K3 Nasional.

III. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN SEBELUMNYA

Seluruh instruksi tindak lanjut periode sebelumnya telah ditindaklanjuti secara efektif oleh unit kerja auditee.

IV. HASIL AUDIT PERIODE INI

1. Pengelolaan Manajemen Risiko Belum Sepenuhnya Sesuai Kebijakan Masa Transisi HSH [Very Significant]

Klasifikasi Area: Internal Control / Risk Management

Kondisi & Dampak: Pengelolaan Manajemen Risiko Belum Sepenuhnya Sesuai Kebijakan Masa Transisi HSH

Rekomendasi: Diharapkan manajemen unit segera melakukan tindak lanjut perbaikan.

2. Pelaksanaan Overhaul UPDK KEPRI Belum Optimal Terjadi PE 6 Hari pada ME+ PLTU TBK #1 [Very Significant]

Klasifikasi Area: Internal Control / Risk Management

Kondisi & Dampak: Pelaksanaan Overhaul UPDK KEPRI Belum Optimal Terjadi PE 6 Hari pada ME+ PLTU TBK #1

Rekomendasi: Diharapkan manajemen unit segera melakukan tindak lanjut perbaikan.

3. Peralatan Lab Milik Perusahaan Belum Digunakan Secara Optimal Sebagai Pembanding Surveyor [Significant]

Klasifikasi Area: Internal Control / Risk Management

Kondisi & Dampak: Peralatan Lab Milik Perusahaan Belum Digunakan Secara Optimal Sebagai Pembanding Surveyor

Rekomendasi: Diharapkan manajemen unit segera melakukan tindak lanjut perbaikan.

4. Data Maturity Level Manajemen Aset Belum Lengkap Terbatalnya Fitur Maximo WPC [Significant]

Klasifikasi Area: Internal Control / Risk Management

Kondisi & Dampak: Data Maturity Level Manajemen Aset Belum Lengkap Terbatalnya Fitur Maximo WPC

Rekomendasi: Diharapkan manajemen unit segera melakukan tindak lanjut perbaikan.

5. Terdapat Penyusunan HPS dan Pemanfaatan ERP Tidak Sesuai Ketentuan SCM [Significant]

Klasifikasi Area: Internal Control / Risk Management

Kondisi & Dampak: Terdapat Penyusunan HPS dan Pemanfaatan ERP Tidak Sesuai Ketentuan SCM

Rekomendasi: Diharapkan manajemen unit segera melakukan tindak lanjut perbaikan.

6. Program Pemeliharaan Aset Tetap Belum Diakui Kepemilikannya Menggunakan Anggaran Operasi [Moderately Significant]

Klasifikasi Area: Internal Control / Risk Management

Kondisi & Dampak: Program Pemeliharaan Aset Tetap Belum Diakui Kepemilikannya Menggunakan Anggaran Operasi

Rekomendasi: Diharapkan manajemen unit segera melakukan tindak lanjut perbaikan.

7. Terdapat Kontrak Pekerjaan Sejenis Yang Tidak Digabungkan (Strategi Squeezing) [Moderately Significant]

Klasifikasi Area: Internal Control / Risk Management

Kondisi & Dampak: Terdapat Kontrak Pekerjaan Sejenis Yang Tidak Digabungkan (Strategi Squeezing)

Rekomendasi: Diharapkan manajemen unit segera melakukan tindak lanjut perbaikan.

8. Pengelolaan K3 dan Keamanan di UPDK KEPRI Belum Optimal (Fire Fighting & Lightning) [Significant]

Klasifikasi Area: Internal Control / Risk Management

Kondisi & Dampak: Pengelolaan K3 dan Keamanan di UPDK KEPRI Belum Optimal (Fire Fighting & Lightning)

Rekomendasi: Diharapkan manajemen unit segera melakukan tindak lanjut perbaikan.

V.  PENUTUP

Tata kelola dan pengendalian internal berjalan baik dengan 1 Risk Management AoI dan 8 Internal Control AoI.

Kepulauan Riau, 22 September 2023

AUDIT INTERNAL PT PLN INDONESIA POWER

Ketua Tim / Reviewer : Robert Sunarijanto

Sekretaris / Prepared By : Tomy Afrilianto