Cloud Exit Strategy

AuditSphere® — Strategi Mitigasi Vendor Lock-in, Portabilitas Data & Prosedur Transisi Layanan Cloud

Document Control

| Field | Nilai |
| --- | --- |
| Nomor Dokumen | CES-001 |
| Judul | Cloud Exit Strategy and Data Portability Framework |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal Berlaku | 28 September 2026 |
| Pemilik Dokumen | DevOps Lead |
| Penulis Dokumen | DevOps Lead & Security Officer |
| Penyetujui | Direktur Utama / Top Management |
| Klasifikasi | Internal Rahasia |
| Kontrol ISO Terkait | ISO/IEC 27001:2022 (A.5.22, A.5.23, A.8.10), ISO/IEC 27017, UU PDP No. 27/2022 |
| Review Berikutnya | 28 September 2027 (Minimal 1 tahun sekali) |
| Target Lingkungan | Seluruh Layanan Multi-Cloud (AWS, GCP, Azure, On-Premise) |

Riwayat Revisi

| Versi | Tanggal | Penulis | Approver | Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 28 September 2026 | DevOps Lead & Security Officer | Direktur Utama | Rilis awal kebijakan dan prosedur terpadu Cloud Exit Strategy & Data Portability. |

Daftar Isi

1. Tujuan

2. Ruang Lingkup

3. Referensi Standar & Regulasi

4. Definisi & Terminologi Kunci

5. Prinsip Dasar Exit Strategy

6. Pemicu (Trigger) Pelaksanaan Exit Strategy

7. Tiga Fase Pelaksanaan Prosedur Exit

7.1 Fase 1: Persiapan (Durasi 3–6 Bulan)

7.2 Fase 2: Eksekusi Migrasi (Durasi 1–3 Bulan)

7.3 Fase 3: Penutupan & Terminasi (Durasi 1 Bulan)

8. Portabilitas Data & Format Standar Terbuka

8.1 Matriks Kategori Data & Metode Ekspor

8.2 Format Standar Bebas Lock-In (Vendor-Agnostic)

9. Analisis Komparatif Alternatif Cloud & Infrastruktur

10. Template & Spesifikasi Dokumen Cloud Exit Plan

10.1 Estimasi Jadwal & Timeline

10.2 Alokasi Sumber Daya & PIC Tim

10.3 Perkiraan Biaya Transisi (Budgeting)

10.4 Matriks Penilaian Risiko & Rencana Mitigasi

10.5 Rencana Pemulihan / Rollback Kontinjensi

11. Prosedur Sanitasi & Pemusnahan Data (Certificate of Destruction)

12. Prosedur Pengakhiran Kontrak (Contract Termination)

13. Metrik Efektivitas & Target Sasaran KPI

14. Peninjauan Berkala & Pembaruan Kebijakan

15. Lembar Pengesahan & Tanda Tangan Resmi

16. Checklist Persiapan Penetration Testing (Pre-Pentest) auditsphere.app

1. Tujuan

Dokumen ini menetapkan kerangka kerja strategis dan prosedur operasional penghentian layanan serta perpindahan (Cloud Exit Strategy) dari Cloud Service Provider (CSP) bagi PT Bina Audita Indonesia.

Tujuan utama penetapan strategi ini adalah:

1. Pencegahan Lock-in: Menghindari ketergantungan sepihak pada penyedia cloud tunggal (Vendor Lock-in).

2. Kedaulatan Data: Menjamin kedaulatan data dan kepemilikan mutlak aset digital oleh PT Bina Audita Indonesia.

3. Kelangsungan Operasional: Memastikan proses migrasi data dan sistem dapat berjalan aman, terstruktur, tanpa gangguan operasional signifikan (Business Continuity).

4. Kepatuhan Regulasi: Memenuhi kontrol kepatuhan ISO/IEC 27001:2022 (A.5.22, A.5.23, A.8.10) serta regulasi perlindungan data pribadi UU PDP No. 27/2022.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan dan prosedur ini berlaku bagi seluruh pemanfaatan layanan komputasi awan yang menopang PT Bina Audita Indonesia dan sistem AuditSphere®, mencakup:

• Penyedia IaaS/PaaS: Infrastruktur komputasi awan publik utama (AWS, Google Cloud Platform, Microsoft Azure).

• Penyedia SaaS: Layanan perangkat lunak pihak ketiga seperti Google Workspace, GitHub Enterprise, Jira, Slack, SendGrid, dan Sentry.

• Aset Data & Konfigurasi: Seluruh basis data produksi, berkas bukti audit klien, konfigurasi Infrastructure-as-Code (IaC), dan data cadangan (backup snapshot).

3. Referensi Standar & Regulasi

ISO/IEC 27001:2022: Kontrol Pemantauan, peninjauan, dan manajemen perubahan layanan pemasok (A.5.22) & Keamanan informasi dalam penggunaan layanan cloud (A.5.23).

ISO/IEC 27001:2022: Kontrol Penghapusan data dan pengembalian aset cloud pengguna (A.8.10).

ISO/IEC 27017:2015: Code of Practice for Information Security Controls for Cloud Services.

CSA CCM v4.0: Cloud Security Alliance Cloud Controls Matrix v4.0.

Cloud Security Policy: Kebijakan Keamanan Layanan Cloud Internal PT Bina Audita Indonesia.

Supplier Management Policy: Kebijakan Manajemen Hubungan Pemasok & Vendor.

4. Definisi & Terminologi Kunci

| Istilah | Definisi Operasional |
| --- | --- |
| Vendor Lock-in | Kondisi ketergantungan teknis, hukum, atau finansial pada penyedia layanan tertentu sehingga biaya/upaya perpindahan menjadi sangat tinggi. |
| Exit Strategy | Rencana komprehensif yang dirancang untuk menghentikan hubungan kontrak dan memindahkan data/layanan ke provider alternatif secara aman. |
| Data Portability | Kemampuan teknis untuk mengekstrak, mentransfer, dan memuat data dari satu lingkungan komputasi ke lingkungan lain tanpa kehilangan integritas. |
| Migration | Proses pemindahan beban kerja aplikasi, konfigurasi jaringan, dan basis data dari sistem asal ke sistem target. |
| Fallback / Rollback | Rencana kontinjensi darurat untuk mengembalikan operasional ke penyedia lama apabila proses migrasi mengalami kegagalan fatal. |
| Certificate of Destruction | Surat keterangan resmi dari penyedia cloud yang membuktikan bahwa seluruh salinan data pelanggan telah dimusnahkan secara permanen. |

5. Prinsip Dasar Exit Strategy

1. Data Ownership: PT Bina Audita Indonesia memegang kepemilikan mutlak atas seluruh data klien, audit trail, dan kode program.

2. Data Portability: Seluruh format data dan arsitektur sistem wajib dirancang agar dapat diekspor menggunakan standar terbuka tanpa enkripsi proprietary CSP.

3. Reversibility: Setiap rencana migrasi wajib memiliki mekanisme pembalikan (rollback) yang teruji dalam jangka waktu pemulihan terukur.

4. No Lock-in: Arsitektur aplikasi sebisa mungkin bersifat cloud-agnostic menggunakan teknologi kontainer (Docker/Kubernetes).

5. Business Continuity: Proses transisi tidak boleh mengorbankan Service Level Agreement (SLA) layanan klien AuditSphere®.

6. Uncompromised Security: Standar enkripsi AES-256 dan TLS 1.3 wajib dipertahankan secara berkelanjutan sepanjang proses transfer data.

7. Regulatory Compliance: Pemindahan data lintas negara atau provider wajib mematuhi ketentuan UU PDP No. 27/2022.

6. Pemicu (Trigger) Pelaksanaan Exit Strategy

| Kategori Pemicu | Deskripsi Kejadian | Tingkat Urgensi | Tindakan Awal |
| --- | --- | --- | --- |
| Vendor Failure | Penyedia cloud mengalami kebangkrutan, likuidasi, atau penghentian operasional layanan. | Kritis (P1) | Aktivasi BCP & eksekusi full backup offsite. |
| Service Degradation | Pelanggaran SLA ketersediaan secara berulang (misal uptime < 99.5% selama 3 bulan berturut-turut). | Tinggi (P2) | Review kontrak & evaluasi provider alternatif. |
| Security Breach | Insiden kebocoran data masif pada infrastruktur CSP yang mengancam kerahasiaan data audit. | Kritis (P1) | Isolasi data, rotasi kunci, audit forensik. |
| Cost Increase | Kenaikan biaya sewa infrastruktur yang tidak wajar (>30% YoY tanpa justifikasi peningkatan kapasitas). | Sedang (P3) | Analisis FinOps & perbandingan biaya kompetitor. |
| Compliance Issue | CSP gagal memperbarui sertifikasi ISO 27001/SOC 2 atau melanggar ketentuan residensi data UU PDP. | Tinggi (P2) | Surat teguran hukum & penjadwalan exit. |
| Strategic Change | Perubahan arah arsitektur internal PT Bina Audita Indonesia (misal beralih ke Hybrid/Private Cloud). | Sedang (P3) | Penyusunan Rencana Transisi 6 bulan. |
| Better Alternative | Tersedianya penyedia cloud lain yang menawarkan efisiensi performa, fitur, dan biaya jauh lebih unggul. | Rendah (P4) | Uji Proof of Concept (PoC) & cost-benefit analysis. |
| Merger / Acquisition | Penyedia cloud diakuisisi oleh entitas pihak ketiga yang memiliki konflik kepentingan. | Tinggi (P2) | Legal review & evaluasi kelanjutan kontrak. |

7. Tiga Fase Pelaksanaan Prosedur Exit

7.1 Fase 1: Persiapan (Durasi 3–6 Bulan)

Fase persiapan diinisiasi saat salah satu pemicu exit tervalidasi oleh Komite Manajemen Risiko Keamanan Informasi:

a. Identifikasi Trigger: Dokumentasikan alasan resmi pengakhiran layanan serta justifikasi bisnis.

b. Business Impact Analysis (BIA): Analisis dependensi teknis (API, database, networking), hukum (kontrak), dan finansial.

c. Seleksi Provider Target: Lakukan due diligence terhadap kandidat CSP target menggunakan formulir CPA-001.

d. Penyusunan Rencana: Penyusunan Cloud Exit Plan detail mencakup timeline, alokasi anggaran, dan susunan tim.

e. Formal Sign-off: Persetujuan formal oleh Direktur Utama dan Penasihat Hukum Perusahaan.

7.2 Fase 2: Eksekusi Migrasi (Durasi 1–3 Bulan)

Fase pelaksanaan teknis pemindahan data dan beban kerja ke lingkungan cloud baru:

a. Setup Target Environment: Deploy VPC, firewall rules, subnet, dan IAM policy pada CSP target menggunakan Terraform/IaC.

b. Uji Coba Migrasi Data: Lakukan transfer sampel data dan snapshot database untuk mengukur kecepatan bandwidth transfer.

c. Rehosting Aplikasi: Deploy container image AuditSphere® pada cluster Kubernetes target dan uji fungsionalitas end-to-end.

d. Uji Performa & Keamanan: Lakukan stress testing dan penetration testing pra-go-live pada lingkungan target.

e. Cut-over & Go-Live: Eksekusi peralihan DNS (DNS Switchover) dengan strategi Blue-Green / Canary deployment.

f. Hypercare Monitoring: Pantau performa sistem 24/7 selama 14 hari pertama pasca-cutover.

7.3 Fase 3: Penutupan & Terminasi (Durasi 1 Bulan)

Fase administratif dan teknis untuk memastikan tidak ada sisa data pada provider lama:

a. Verifikasi Total: Pastikan seluruh data klien, audit log, dan konfigurasi telah terverifikasi utuh di lingkungan baru.

b. Instruksi Deletion: Kirimkan instruksi pemusnahan seluruh compute VM, storage bucket, dan database snapshot ke provider lama.

c. Certificate of Destruction: Dapatkan bukti tertulis pemusnahan data terenkripsi dari pihak penyedia cloud lama.

d. Pengakhiran Kontrak: Selesaikan seluruh kewajiban finansial dan tutup akun master cloud secara resmi.

e. Post-Mortem Review: Evaluasi pembelajaran (lessons learned) dan perbarui dokumen SOP internal.

8. Portabilitas Data & Format Standar Terbuka

8.1 Matriks Kategori Data & Metode Ekspor

| Kategori Data | Format Standar | Alat & Metode Ekspor | Mekanisme Enkripsi |
| --- | --- | --- | --- |
| Relational Database | SQL Dump (.sql), CSV, Parquet | pg_dump, AWS DMS, GCP Database Migration Service | AES-256 (KMS / OpenSSL) |
| NoSQL / Document Store | JSON Lines (.jsonl), BSON | mongoexport, DynamoDB S3 Export | TLS 1.3 / AES-256 |
| Object File Storage | MIME Binary, PDF, DOCX, ZIP | AWS CLI s3 sync, rsync, AzCopy, MinIO Client | SSE-S3 / SSE-KMS / TLS 1.3 |
| Konfigurasi & IaC | HCL (.tf), YAML, JSON | Git Repository Pull / Export | GPG Signature / SSH ED25519 |
| Container Images | OCI Compliant Images | Docker pull/push, Skopeo, Harbor Registry sync | Cosign signature validation |
| Log & Audit Trail | JSON, Syslog RFC 5424, CSV | Logstash, Vector, S3 Glacier export | Immutable Write-Once WORM |

8.2 Format Standar Bebas Lock-In (Vendor-Agnostic)

PT Bina Audita Indonesia melarang keras pemanfaatan fitur database atau teknologi storage berpemilik (proprietary) yang tidak menyediakan sarana ekspor ke format standar:

• Data tabular & analytics: JSON, CSV, Apache Parquet, Apache Avro.

• Basis data transaksi: PostgreSQL ANSI SQL dump standar.

• Beban kerja komputasi: Open Container Initiative (OCI) image standard.

• Orkesstrasi infrastruktur: Terraform (HCL) dan Helm Charts.

9. Analisis Komparatif Alternatif Cloud & Infrastruktur

| Alternatif Target | Keunggulan Utama | Tantangan / Kekurangan | Strategi Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazon Web Services (AWS) | Ekosistem layanan terlengkap, Region Jakarta (ap-southeast-3) aktif, mature tooling. | Kompleksitas biaya, potensi tagihan tak terduga. | Gunakan AWS Cost Anomaly Detection & Budgets. |
| Google Cloud Platform (GCP) | Keunggulan kapabilitas AI/ML, BigQuery, kemudahan Kubernetes (GKE), Region Jakarta. | Katalog produk enterprise lebih ramping dibanding AWS. | Standarisasi layer kontainer agnostik. |
| Microsoft Azure | Integrasi kuat Microsoft 365 / Entra ID, enterprise compliance kuat. | Interoperabilitas multi-region di Indonesia masih berkembang. | Gunakan region alternatif Singapura untuk DR. |
| Multi-Cloud Architecture | Mitigasi lock-in maksimal, resiliensi tinggi terhadap outage regional. | Biaya operasional tinggi dan kompleksitas konfigurasi jaringan. | Terapkan Service Mesh (Istio) & IaC Terraform. |
| On-Premise Private DC | Kontrol data fisik 100%, kedaulatan data mutlak, bebas biaya sewa per jam. | Belanja modal (CapEx) besar, biaya pemeliharaan hardware tinggi. | Gunakan model Colocation bersertifikasi Tier III. |
| Hybrid Cloud | Kombinasi fleksibilitas cloud publik untuk komputasi dan on-premise untuk data sensitif. | Kompleksitas koneksi VPN / Direct Connect. | Implementasi SD-WAN dan enkripsi IPsec. |

10. Template & Spesifikasi Dokumen Cloud Exit Plan

10.1 Estimasi Jadwal & Timeline

| Fase Transisi | Target Durasi | Deliverable Utama | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Persiapan | 3 Bulan | Dokumen BIA, Kontrak CSP Baru, Desain Arsitektur | DevOps Lead & Legal |
| Fase 2: Eksekusi Migrasi | 2 Bulan | Replikasi Data, PoC Aplikasi, Penetration Testing | Technical Lead & Security |
| Fase 3: Cut-Over & Go-Live | 1 Minggu | DNS Switching, Final Sync Data, Hypercare Monitoring | Seluruh Tim Rekayasa |
| Fase 4: Penutupan & Deletion | 3 Minggu | Certificate of Destruction, Terminasi Akun Lama | DevOps Lead & Security |

10.2 Alokasi Sumber Daya & PIC Tim

| Peran Tim | Jumlah Personel | Penanggung Jawab (PIC) | Tugas Pokok |
| --- | --- | --- | --- |
| DevOps Engineer | 2 Personel | DevOps Lead | Penyediaan IaC, konfigurasi jaringan VPC, dan cluster target. |
| Software Engineer | 2 Personel | Technical Lead | Pengujian kompatibilitas kode aplikasi dan adapter API. |
| Security Officer | 1 Personel | Security Officer | Audit konfigurasi keamanan, pentesting, dan verifikasi enkripsi. |
| Database Administrator | 1 Personel | DBA Lead | Eksekusi streaming replication, verifikasi integritas data hash. |

10.3 Perkiraan Biaya Transisi (Budgeting)

| Pos Anggaran Migrasi | Estimasi Biaya | Keterangan Alokasi |
| --- | --- | --- |
| Infrastruktur Cloud Target (Dual-Run 2 Bulan) | Rp 45.000.000 | Biaya operasional lingkungan paralel selama masa pengujian. |
| Bandwidth Egress & Data Transfer Lama | Rp 15.000.000 | Biaya transfer data keluar dari provider cloud asal. |
| Alat Bantu Migrasi Berlisensi (Tools) | Rp 10.000.000 | Biaya lisensi database sync tool dan validasi otomatis. |
| Jasa Audit Keamanan Pihak Ketiga (Pentest) | Rp 25.000.000 | Pengujian penetrasi independen sebelum sistem live. |
| Dana Cadangan Kontinjensi (15%) | Rp 14.250.000 | Alokasi mitigasi downtime tak terduga. |
| TOTAL ESTIMASI BIAYA TRANSISI | Rp 109.250.000 | Disetujui oleh Direksi Keuangan |

10.4 Matriks Penilaian Risiko & Rencana Mitigasi

| Identifikasi Risiko | Tingkat Dampak | Rencana Mitigasi Pencegahan |
| --- | --- | --- |
| Downtime Operasional Melebihi SLA | Tinggi | Gunakan arsitektur Blue-Green Deployment dan cut-over di luar jam kerja (weekend). |
| Kehilangan / Kerusakan Integritas Data | Kritis | Lakukan hashing checksum (SHA-256) pra- dan pasca-transfer data, serta snapshot backup. |
| Degradasi Performa Sistem Target | Sedang | Lakukan load testing berskala 150% dari beban puncak sebelum cut-over resmi. |
| Kebocoran Kunci Enkripsi / Kredensial | Kritis | Gunakan HashiCorp Vault / Cloud KMS dan lakukan rotasi instan seluruh API secrets. |
| Pembengkakan Biaya (Cost Overrun) | Sedang | Tetapkan soft limit dan hard limit budget alert serta review mingguan FinOps. |

10.5 Rencana Pemulihan / Rollback Kontinjensi

Apabila dalam jendela waktu cut-over (maksimal 4 jam) terjadi kegagalan sistem yang tidak dapat diperbaiki dalam tempo 60 menit, Prosedur Rollback Wajib Dijalankan:

Langkah 1 (Stop Execution): Hentikan proses pengalihan data segera dan batalkan instruksi perubahan routing DNS.

Langkah 2 (DNS Fallback): Kembalikan DNS TTL dan A-Record ke IP publik infrastruktur cloud asal.

Langkah 3 (Service Health Check): Verifikasi ketersediaan dan fungsionalitas sistem pada provider lama serta integritas basis data.

Langkah 4 (Communication): Kirimkan komunikasi status pemeliharaan kepada seluruh pengguna AuditSphere®.

Langkah 5 (Post-Mortem RCA): Lakukan investigasi akar masalah (Root Cause Analysis - RCA) bersama seluruh PIC tim teknis.

11. Prosedur Sanitasi & Pemusnahan Data (Certificate of Destruction)

Guna mencegah kebocoran data sisa (data remanence) pada penyedia cloud lama:

1. Verifikasi Kelengkapan: Pastikan seluruh data telah berhasil dimigrasikan dan diverifikasi menggunakan perbandingan SHA-256 checksum.

2. Arsip Dingin Terakhir: Simpan satu salinan master arsip terenkripsi offline pada media penyimpanan dingin terisolasi (Cold Air-Gapped Storage).

3. Eksekusi Deletion: Lakukan pemusnahan seluruh database instance, snapshot, object storage buckets, dan volume block storage pada portal CSP.

4. Certificate of Destruction: Wajib meminta dan mengarsipkan dokumen resmi Certificate of Destruction atau konfirmasi sanitasi data sesuai standar NIST SP 800-88 Rev. 1 dari pihak CSP.

5. Pencatatan Evidence: Catat bukti pemusnahan pada Audit Evidence Room sebagai rekaman operasional ISO 27001 (A.8.10).

12. Prosedur Pengakhiran Kontrak (Contract Termination)

1. Notifikasi Resmi: Sampaikan surat pemberitahuan resmi pengakhiran layanan sesuai klausul kontrak (umumnya 30–90 hari sebelum tanggal efektif).

2. Audit Kewajiban: Verifikasi pemenuhan seluruh kewajiban kedua belah pihak termasuk klausul kerahasiaan data (NDA).

3. Final Settlement: Selesaikan pembayaran faktur terakhir setelah rekonsiliasi pemakaian riil dan pencabutan hak tagihan otomatis (auto-debit).

4. Revokasi Kredensial: Hapus seluruh kredensial API keys, service principal, dan cabut federasi SSO akun CSP terkait.

13. Metrik Efektivitas & Target Sasaran KPI

| Indikator Kinerja Utama (KPI) | Target Sasaran | Frekuensi Pengukuran | Metode Monitoring |
| --- | --- | --- | --- |
| Dokumen Exit Plan Aktif untuk Vendor Kritis | 100% Layanan Kritis | Tahunan | Audit Kepatuhan Internal |
| Uji Coba Data Portability & Restore | Minimal 1x per Tahun | Tahunan | Simulasi Pemindahan Sampel |
| Tingkat Keberhasilan Migrasi Uji Coba | 100% Lolos Verifikasi | Pasca Pengujian | Checksum Verification Tool |
| Downtime Selama Transisi Layanan | ≤ Target RTO (4 Jam) | Per Insiden Transisi | Monitoring Status Uptime |
| Pembengkakan Biaya Transisi (Cost Variance) | ≤ 10% dari Anggaran | Pasca Proyek | Laporan Rekonsiliasi FinOps |
| Pemusnahan Data Tuntas (Sanitasi Provider Lama) | 100% Bersertifikat | Pasca Terminasi | Certificate of Destruction |

14. Peninjauan Berkala & Pembaruan Kebijakan

Dokumen Cloud Exit Strategy ini wajib ditinjau ulang minimal satu kali setiap tahun oleh Security Officer dan DevOps Lead, atau segera diperbarui apabila terjadi:

• Perubahan signifikan pada arsitektur sistem inti AuditSphere®.

• Pengadopsian penyedia layanan cloud baru dengan kategori risiko Tinggi/Kritikal.

• Perubahan regulasi privasi atau kedaulatan data pemerintah Republik Indonesia.

15. Lembar Pengesahan & Tanda Tangan Resmi

| Peran Pengesahan | Nama Pejabat | Jabatan Struktural | Tanggal | Tanda Tangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disusun Oleh | Dimas Arya, S.Kom. | DevOps Lead | 28 September 2026 | [Ditandatangani Digital] |
| Ditinjau Oleh | Rian Hidayat, M.Kom., CISSP | Security Officer | 28 September 2026 | [Ditandatangani Digital] |
| Disetujui Oleh | Budi Santoso, S.T., MBA | Direktur Utama | 28 September 2026 | [Ditandatangani Digital] |

16. Checklist Persiapan Penetration Testing (Pre-Pentest) auditsphere.app

Checklist verifikasi teknis pra-pengujian penetrasi guna memastikan kegiatan pentest tidak mengganggu mekanisme portabilitas data dan infrastruktur cloud:

| Kategori Persiapan | Item Verifikasi Pre-Pentest | Status | Nomor Bukti (Evidence ID) |
| --- | --- | --- | --- |
| Legal & RoE (A.5.31) | Penandatanganan NDA, Penetration Testing Agreement & LoA resmi. | Siap | ORG-LoA-202610-CloudPentest-v1.pdf |
| Legal & RoE (A.8.34) | Penetapan batasan ruang lingkup target (In-Scope) dan Testing Window. | Siap | ORG-RoE-202610-ScopeAndWindow-v1.pdf |
| Lingkungan Uji (A.8.31) | Penyediaan lingkungan pengujian Staging terisolasi dari lingkungan produksi. | Siap | TEC-EnvSegregation-202610-Staging-v1.pdf |
| Akses Jaringan (A.8.20) | Whitelisting IP Address penguji pada Cloud WAF dan rate limiter. | Siap | TEC-NetworkSec-202610-WAFWhitelist-v1.png |
| Resiliensi Data (A.8.13) | Pelaksanaan Full Snapshot & Backup database sebelum pentest dimulai. | Siap | TEC-BackupRestore-202610-PrePentest-v1.log |
| Sanitasi Privasi (UU PDP) | Sanitasi dan masking seluruh data pribadi (PII) menggunakan data sintetis. | Siap | TEC-DataMasking-202610-TestSanitized-v1.pdf |
| Audit Logging (A.8.15) | Pengaktifan audit trail dan log CloudTrail dalam mode pemantauan real-time. | Siap | TEC-Logging-202610-CloudAuditTrail-v1.png |
| Tanggap Darurat (A.5.24) | Penetapan prosedur Emergency Stop dan kontak eskalasi darurat 24/7. | Siap | ORG-IncidentPrep-202610-EscalationTree-v1.pdf |